## 🔹 Sprint 1

Цель: Запустить форк и собрать рабочую dev-сборку

### Задачи:

- Клонирование Element X

- Настройка нового Bundle ID (org.ucmeet.chat)

- Замена Display Name (5*Element)

- Настройка схем сборки (Debug/Release)

- Deployment Target = iOS 18+

- Подключение homeserver (matrix.ucmeet.org)

- Проверка .well-known

- Сборка запускается на устройстве

- Логин через тестовый аккаунт работает

### Результат:

- Рабочая сборка на устройстве

- Можно войти в аккаунт

- Список чатов загружается

## 🔹 Sprint 2

Цель: Полностью рабочая базовая функциональность чатов (без push)

### Задачи:

- Проверка Sliding Sync

- Отправка / получение сообщений

- Медиа (изображения, файлы)

- Реакции / read receipts

- Проверка logout/login

- Проверка RU/EN авто-локализации

- Проверка профиля (аватар, display name)

- Проверка E2EE (индикаторы, обмен ключами)

### Результат:

- Полноценный рабочий мессенджер без push

- Демонстрация заказчику

## 🔹 Sprint 3

Цель: Полная настройка Push + OIDC

### Задачи:

- Создание Firebase проекта под org.ucmeet.chat

- Настройка APNs key

- Настройка FCM token registration

- Интеграция с Sygnal (https://push.ucmeet.org)

- Проверка push:

  - активно

  - фон

  - выгружено

- Badge count

- Открытие чата по нажатию push

### OIDC + Associated Domains:

- Получение redirect URI

- Регистрация клиента в MAS

- Добавление Associated Domains capability

- Размещение apple-app-site-association

- Проверка webcredentials

### Результат:

- Полностью работающие push-уведомления

- Рабочая авторизация через MAS

- Критический milestone

## 🔹 Sprint 4

Цель: Звонки

### Задачи:

- Проверка 1:1 звонков

- Тест микрофона/камеры

- Обработка входящего звонка

- Интеграция UCMeet Call (https://call.ucmeet.org):

  - способ запуска (WebView / deep link)

  - открытие комнаты

  - возврат в приложение

- Тест группового сценария

### Результат:

- Рабочие 1:1 звонки

- Рабочий групповой звонок через UCMeet Call

## 🔹 Sprint 5

Цель: Финализация UI + подготовка релиза

### Задачи:

- Финальная иконка (все размеры)

- 1024×1024 для App Store

- Accent color (если нужно)

- Проверка Info.plist (Camera, Mic, Notifications)

- Удаление debug логов

- Оптимизация сборки

- Проверка минимальной iOS 18

- Версия 1.0.0 (Build 1)

- Проверка лицензии:

  - либо подтверждение от Element

  - либо подготовка публичного репозитория (AGPL compliance)

  - добавление attribution / NOTICE

### Результат:

- Release build готов к загрузке в TestFlight

- Лицензионный риск закрыт

## 🔹 Sprint 6

Цель: Публикация

### Задачи:

- Загрузка в TestFlight

- Тест заказчиком

- Исправление багов

- Подготовка:

  - описание RU/EN

  - скриншоты

  - privacy URL

  - support URL

- Submission в App Store

- Ответы на вопросы модерации

- Релиз

### Результат:

- Приложение опубликовано в App Store