# Техническое задание на разработку iOS-клиента мессенджера на базе Element X

## Общая часть

Данный документ описывает требования и условия разработки iOS-клиента мессенджера, основанного на открытом исходном коде Element X (официальный open-source Matrix-клиент, реализованный на SwiftUI). Проект предполагает создание мобильного приложения для обмена зашифрованными сообщениями и аудио/видео звонками, интегрированного с существующей инфраструктурой Matrix, принадлежащей заказчику.

В рамках первой версии планируется использовать стандартный функционал и интерфейс Element X без разработки нового backend или существенных изменений UI. Приложение будет подвергнуто лишь базовому брендированию под заказчика – изменены иконка и название приложения, уникальный Bundle ID, а при необходимости незначительно скорректирована цветовая схема в рамках допустимого. Push-уведомления от сервера Matrix должны доставляться через сервис Firebase Cloud Messaging (FCM), требующий интеграции соответствующего SDK в клиент. Готовая сборка приложения по завершении работ должна быть опубликована в App Store от имени аккаунта разработчика-исполнителя, обеспечив доступность приложения конечным пользователям.

## Цели проекта

Основные цели проекта заключаются в следующем:

- Запуск брендированного мессенджера на iOS: предоставить заказчику готовое к использованию iOS-приложение мессенджера под его брендом, основанное на современном клиенте Element X и полностью совместимое с протоколом Matrix.

- Интеграция с инфраструктурой заказчика: обеспечить бесшовную работу приложения с имеющимся у заказчика сервером Matrix (homeserver) и сервисами (включая .well-known конфигурацию, интеграционный сервис Scalar, push-шлюз и сервер видеозвонков Jitsi), без необходимости доработки серверной части.

- Реализация ключевого функционала: гарантировать поддержку всех основных функций обмена сообщениями и вызовов – регистрация, авторизация, индивидуальные и групповые чаты, push-уведомления, аудио/видео звонки, управление профилем – на уровне, не уступающем стандартному приложению Element X.

- Соблюдение требований App Store: выпустить приложение в соответствии с правилами Apple (технические требования, политика конфиденциальности, использование актуальных SDK), успешно пройти модерацию и опубликовать приложение в магазине для широкой аудитории.

- Качество и безопасность: обеспечить высокую стабильность работы клиента и безопасность пользовательских данных (включая сквозное шифрование сообщений), используя проверенные решения из экосистемы Matrix и соблюдая лучшие практики разработки мобильных приложений.

## Область работ

В рамках проекта исполнитель выполняет следующие основные работы:

- Адаптация исходного кода Element X: настройка репозитория и проекта под нового клиента (установка уникального Bundle ID, обновление идентификаторов приложения, настройка схемы сборки). Включает подключение необходимых библиотек (например, Matrix Rust SDK, Firebase SDK для FCM) и конфигураций для целевой платформы iOS.

- Брендирование приложения: замена стандартных ресурсов Element X на бренд заказчика. Необходимо разработать и интегрировать новую иконку приложения, установить требуемое название и описание, обновить цветовые акценты UI (если согласовано) без нарушения целостности дизайна. Все изменения брендинга должны соответствовать гайдлайнам Apple (иконка заданных размеров и форматов, уникальное название, не противоречащее правилам App Store).

- Интеграция push-уведомлений через FCM: подключение Firebase Cloud Messaging для iOS. Включает регистрацию приложения в Firebase, получение Google-Services конфигурации, добавление Push Notifications и Background Modes в Capabilities проекта Xcode. Необходимо настроить взаимодействие с push-шлюзом Matrix (Sygnal) таким образом, чтобы уведомления о новых сообщениях и вызовах доставлялись через FCM на устройства пользователя. Исполнитель настраивает APNs-ключ или сертификат в Firebase для отправки push на iOS, проверяет получение push-уведомлений при разных состояниях приложения (активно, фоновый режим, выгружено).

- Конфигурация серверного окружения: настройка клиента для работы с серверной инфраструктурой заказчика. Требуется указать в настройках приложения URL домашнего сервера (homeserver) заказчика и при необходимости URL сервера идентификации (identity server) и других служб. Если используется файл конфигурации .well-known/matrix/client, убедиться, что приложение его корректно обрабатывает. Также убедиться в интеграции с Scalar (если необходимы виджеты/боты) и корректной работе со шлюзом вызовов Jitsi для групповых звонков. Все соответствующие параметры (например, адреса серверов) либо задаются в настройках приложения, либо вшиваются в сборку согласно инфраструктуре заказчика.

- Реализация поддержки звонков: обеспечение работы функции аудио- и видеовызовов в приложении. В Element X реализована поддержка 1:1 звонков через Matrix RTC; необходимо протестировать эту функциональность на инфраструктуре заказчика (включая установление p2p-соединения, обмен сигналами через сервер). Для групповых звонков или конференций, при наличии у заказчика Jitsi-сервера, убедиться, что приложение может открывать соответствующий интерфейс (например, через встроенный веб-вью или внешнее приложение Jitsi Meet). Возможно, понадобится указать URL сервера Jitsi или убедиться, что он доступен через интеграцию Scalar. В рамках работ — настройка и тестирование звонков между аккаунтами, устранение возможных проблем (например, с разрешениями камеры/микрофона, с сетью и т.д.).

- Тестирование функциональности: проведение полного цикла тестирования приложения на разных устройствах и версиях iOS. Необходимо проверить все ключевые сценарии: регистрация нового пользователя, вход под существующим аккаунтом, обмен сообщениями в личном чате и в групповой комнате, получение и отправка мультимедиа (изображения, файлы), получение push-уведомлений, входящий и исходящий звонок, обновление профиля, выход из аккаунта. Отдельно проверить сценарии офлайн/онлайн (корректная синхронизация при возобновлении сети), а также работу приложения при фоновых запусках (например, приходит push, пользователь нажимает – приложение открывается на нужный чат). Тестирование проводится на минимально поддерживаемой версии iOS и на последней актуальной версии iOS, на реальных устройствах (например, iPhone предыдущих поколений для минимальной версии и новейших моделей для актуальной версии) с целью обеспечить совместимость и стабильность.

- Подготовка сборки (Release Build): после успешного завершения разработки и внутреннего тестирования исполнитель готовит релизную сборку. Включает установку номера версии и номера сборки согласно семантическому версионированию (например, 1.0.0) или требованиям заказчика, выключение тестовых режимов/логов, проверку наличия всех необходимых ресурсов (иконки всех размеров, Launch Screen или Launch Storyboard с нужным дизайном, корректные локализации если применимо). Приложение должно быть собрано с профилем распространения App Store Distribution и подписано соответствующим сертификатом Apple Developer Program. Убедиться, что сборка бит-код (bitcode) отключена или настроена по актуальным требованиям (на 2025 г. Apple отключил поддержку bitcode), а сборка проходит валидацию через Xcode Organizer или Transporter без ошибок.

- Публикация в App Store: исполнитель осуществляет публикацию приложения через свой аккаунт Apple Developer (аккаунт исполнителя). Необходимо создать новую запись приложения в App Store Connect, заполнить все необходимые метаданные: название приложения (локализованные версии, если нужно), подзаголовок, описание, ключевые слова, информацию для раздела Privacy (политика конфиденциальности, ссылка на поддержку). Загрузить через Xcode/Transporter готовый файл IPA в TestFlight для предварительного тестирования, предоставить ссылку заказчику для ознакомления, при необходимости внести правки. Затем отправить приложение на App Review (модерацию Apple). В случае получения замечаний или отклонения – проанализировать причины, оперативно исправить (либо в коде приложения, либо откорректировать метаданные) и повторно подать. После одобрения обеспечить выпуск приложения в статус Ready for Sale, чтобы оно стало доступно для загрузки в App Store.

## Требования к функциональности

Приложение должно обладать следующей основной функциональностью (все перечисленные возможности уже присутствуют в Element X и должны быть сохранены/активированы в кастомной версии):

- Регистрация пользователей: поддержать возможность создания нового аккаунта Matrix на сервере заказчика прямо из приложения. Пользователь, не имеющий учетной записи, должен суметь зарегистрироваться (ввести необходимую информацию: логин, пароль, сервер или выбрать сервер по умолчанию — homeserver заказчика). Если сервер требует дополнительного подтверждения или использует капчу/email для регистрации, клиент должен корректно отработать эти шаги (при условии, что Element X это поддерживает, обычно через соответствующие API Matrix).

- Авторизация и вход: реализовать экран логина, позволяющий пользователю ввести адрес своей учетной записи (Matrix ID или выбрать предложенный сервер), логин/пароль (либо пройти OAuth/OIDC, если на стороне сервера настроено SSO). После ввода корректных данных приложение выполняет аутентификацию на homeserver (через Matrix API) и сохраняет токен сессии для последующего доступа. Должна быть реализована и возможность разлогинивания (Logout) пользователя из приложения, очищения локальных данных с возможностью входа под другим аккаунтом.

- Синхронизация и загрузка данных: клиент при авторизации должен синхронизировать данные учетной записи с сервером – загрузить список чатов (комнат), контактов, историю сообщений (согласно ограничений по пагинации), ключи шифрования и прочие связанные данные. Требуется использовать новый механизм Sliding Sync, реализованный в Element X, для более быстрой и эффективной синхронизации сообщений и состояний комнат (этот механизм обеспечивает мгновенную загрузку последних сообщений и постепенную подгрузку истории по мере прокрутки).

- Обмен сообщениями: приложение должно позволять пользователям обмениваться текстовыми сообщениями в режиме реального времени. В функционал входит:

  - Отправка и получение сообщений в индивидуальных чатах (1-на-1) и групповых беседах (чат-комнатах). Отправленное сообщение сразу отображается в локальном интерфейсе и доставляется на сервер Matrix для распространения другим участникам.

  - Отображение истории переписки в каждом чате с корректной временной меткой, именами отправителей, аватарами и т.п.

  - Обновление состояния сообщений: получение квитанций о доставке и прочтении (read receipts) – приложение должно показывать, какие сообщения отмечены как прочитанные собеседником.

  - Индикация набора текста: если собеседник набирает сообщение, пользователь видит индикатор «печатает…» в реальном времени.

  - Поддержка вложений: пользователь должен иметь возможность отправлять в чат изображения (из галереи или камеры), видео, документы или другие файлы, а также просматривать/скачивать вложения, полученные от других. Element X по умолчанию поддерживает отправку медиафайлов, это должно сохраняться в кастомном клиенте. Необходимые разрешения (доступ к фото, камере, файлам) запрашиваются у пользователя и обрабатываются согласно политикам iOS.

  - Реакции и эмодзи: если стандартный Element X поддерживает реакции на сообщения (emoji-реакции), то в приложении они также должны работать (пользователь может нажать на сообщение и выбрать реакцию, видеть реакции других участников).

  - Управление сообщениями: базовые функции управления сообщениями, такие как удаление собственного сообщения (с опцией "удалить для всех", если поддерживается сервером), отображение отредактированных сообщений (Matrix позволяет редактирование), пересылка или цитирование сообщений – все возможности, присутствующие в Element X, должны быть доступны.

- Управление чатами (комнатами): приложение должно предоставить инструменты для навигации и организации чатов:

  - Просмотр списка всех доступных пользователю чатов/комнат с отображением непрочитанных сообщений и последних сообщений.

  - Создание нового чата: возможность начать личный диалог с пользователем по его Matrix ID или выбрать из списка контактов. Также создание новой групповой комнаты (с заданием названия комнаты, приглашением участников).

  - Поиск и подключение к существующим комнатам: если инфраструктура заказчика предполагает общедоступные комнаты или имеет каталог комнат (через серверный каталог или .well-known), пользователь должен иметь возможность найти нужную комнату и вступить в нее (при открытом доступе) либо отправить запрос на присоединение/дождаться приглашения.

  - Управление участниками в групповых чатах: просмотр списка участников комнаты, добавление новых участников (по Matrix ID или из контактов), возможность покинуть чат, а для приватных чатов – возможность удалить/скрыть беседу.

  - Отображение информации о комнате: название, аватар комнаты, описание/тема, настройки уведомлений для конкретной комнаты (включены/отключены), права модерации (для администраторов комнаты) – в объеме, поддерживаемом Element X.

- Профиль пользователя: реализовать просмотр и редактирование профиля Matrix-аккаунта:

  - Отображение текущего профиля: имя пользователя (display name), аватар (изображение профиля), статус (если используется).

  - Редактирование профиля: возможность изменить отображаемое имя и загрузить новое фото аватара прямо из приложения, отправив эти изменения на сервер Matrix.

  - Просмотр своей Matrix ID (учетной записи) и связанных данных (например, привязанных email или телефонных номеров, если таковые настроены через Matrix).

  - Опции безопасности: просмотр устройств (сессий) в аккаунте – Element X обычно предоставляет список устройств, подписанных ключей и позволяет при необходимости удалить лишние сессии. Это относится к безопасности профиля и должно работать, если предусмотрено в стандартном функционале.

- Аудио- и видеовызовы: приложение обязано поддерживать коммуникацию по голосу и видео:

  - 1:1 звонки: пользователь должен мочь позвонить другому пользователю напрямую из чата (значок звонка или видео внутри интерфейса диалога). При вызове устанавливается соединение через Matrix (с использованием WebRTC под капотом) – приложение переходит на экран разговора, где отображаются участники, длительность звонка, кнопки отключения звука, завершения звонка и т.п. Аналогично, при входящем звонке пользователь видит уведомление/экран вызова и может принять или отклонить звонок. Необходимо проверить работу микрофона, динамика, камеры (для видео) и корректное переключение при смене ориентации экрана или переходе в фоновый режим.

  - Групповые звонки/конференции: если заказчиком предусмотрено использование конференций (например, комнат с видеовстречами на базе Jitsi или встроенных в Matrix протоколом MSC3401), приложение должно поддержать этот сценарий. В Element X групповые звонки могут быть реализованы через виджет Jitsi – например, пользователь нажимает "начать конференцию" в комнате, и открывается окно Jitsi. Требуется убедиться, что при нажатии соответствующей кнопки открывается либо встроенный WebView с Jitsi, уже настроенным на сервер заказчика, либо переадресация на приложение Jitsi Meet с передачей параметров комнаты. В рамках ТЗ важно обеспечить, чтобы пользователь мог участвовать в групповых звонках через клиент без дополнительных сложных настроек.

- Push-уведомления: для всех ключевых событий должны приходить push-уведомления, даже когда приложение не запущено:

  - Входящее сообщение в чат (личный или групповой) генерирует push-уведомление с указанием отправителя и фрагмента текста сообщения.

  - Входящий звонок генерирует уведомление/системный экран звонка (для реализации последнего может понадобиться CallKit, но Element X, возможно, еще не интегрирован с CallKit; как минимум, уведомление с предложением открыть приложение по нажатию).

  - Нажатие на уведомление открывает приложение на соответствующем чате или экране звонка.

  - Реализация push должна учитывать, что используется FCM: приложение регистрирует FCM-токен и передает его на сервер Matrix (через API pushers). Необходимо, чтобы push-уведомления содержали нужную информацию (через поставляемый Matrix-сервером payload) и правильно отображались пользователю. Пользователь также должен видеть бейдж на иконке приложения с количеством непрочитанных сообщений (стандарт iOS-badge).

- Внутренние уведомления и фоновые обновления: помимо push, приложение должно корректно обрабатывать событийные обновления при активной работе:

  - Обновление списка чатов и сообщений в режиме реального времени, без необходимости вручную обновлять (используя технологии Matrix sync/sliding sync).

  - Отображение индикаторов нового сообщения в UI (например, точка у непрочитанных чатов, звук/вибрация уведомления, если пользователь в приложении).

  - Фоновое получение сообщений: Element X применяет механизм периодической фоновой синхронизации (в пределах возможностей iOS) на случай, если push недоступен; это поведение должно сохраниться.

- Настройки приложения: доступ к настройкам, предусмотренным Element X, должен быть реализован. К ним относятся:

  - Настройки уведомлений (включение/отключение звука, вибрации, превью сообщений в уведомлениях).

  - Настройки отображения (например, тема – светлая/темная, если доступно, размер шрифта – используя системные возможности).

  - Управление сессиями и ключами шифрования: просмотр списка устройств, возможность осуществить verification (взаимную проверку устройств для доверия), экспорт или восстановление ключей шифрования (SEcrets Recovery Key), что важно для сквозного шифрования.

  - Прочие опции Element X, такие как отправка отчета об ошибке (Rageshake), проверка обновлений (не актуально для App Store, обновления будут через сам магазин), и т.д., могут присутствовать и не требуют отключения.

- Безопасность и шифрование: приложение должно обеспечить высокий уровень безопасности, особенно учитывая корпоративное применение:

  - Все сообщения и звонки по умолчанию сквозно зашифрованы (End-to-End Encryption, E2EE), используя стандартную реализацию Matrix (протокол Olm/Megolm). Клиент должен корректно обмениваться ключами шифрования, хранить их локально безопасно (в Keychain, как предусмотрено в Element X), и предоставлять пользователю индикаторы шифрования (значки замка в зашифрованных чатах).

  - Данные пользователя, сохраняемые на устройстве (кэш сообщений, файлов, ключи), должны храниться в защищенном виде. При необходимости, предусмотреть функцию локальной блокировки приложения PIN-кодом или биометрией для защиты от физического доступа (если подобное есть в Element X или может быть включено конфигурацией).

  - Приложение не должно запрашивать избыточных разрешений у пользователя: только необходимые (уведомления, камера/микрофон для звонков, фотогалерея для отправки медиа и т.п.), и все запросы разрешений должны сопровождаться обоснованием в Info.plist (NSCameraUsageDescription, NSMicrophoneUsageDescription, и др.) согласно требованиям App Store.

Все вышеперечисленные функциональные требования должны быть реализованы за счет возможностей базового клиента Element X. Новые пользовательские сценарии или особенности, не поддерживаемые Element X из коробки, в первую версию не закладываются. При этом необходимо убедиться, что никаких регрессий или отключенных функций (по сравнению с оригинальным Element X) в кастомной сборке не возникло.

## Ограничения

При реализации проекта следует учитывать следующие ограничения и особые условия:

- Отсутствие разработки нового функционала в v1: Первая версия продукта должна представлять собой переработку (fork) Element X под нужды заказчика без создания уникальных функций или экранов. Все требования должны удовлетворяться за счет уже существующего функционала Element X. Любые дополнительные возможности, не предусмотренные исходным проектом, выносятся за рамки текущего ТЗ.

- Стандартный UI/UX: Интерфейс пользователя остается неизменным относительно стандартного Element X. Недопустимо вносить изменения в структуру экранов, навигацию или логику взаимодействия, которые могут привести к отклонению от проверенного UX. Брендирование ограничивается косметическими изменениями (цветовая тема, логотип, название). Таким образом, риски появления новых UX-проблем минимальны, а пользователи, знакомые с Element, смогут сразу использовать приложение.

- Backend и серверная часть: Разработка любой серверной логики не требуется. Заказчик предоставляет настроенную серверную инфраструктуру Matrix, включая:

  - Homeserver (основной сервер Matrix для хранения данных аккаунтов и переписки),

  - Файл конфигурации .well-known для автоматического определения адресов серверов (если требуется для кастомного домена),

  - Identity Server (при необходимости, для привязки email/телефонов – например, MatrixIS или аналог),

  - Push-gateway (Sygnal) для пересылки push-уведомлений на FCM/APNs,

  - Integration manager (Scalar) для интеграций (виджеты, боты) внутри приложения,

  - Jitsi-сервер для видеоконференций.

Все эти сервисы уже развернуты и поддерживаются заказчиком. Клиентское приложение должно работать с ними, не требуя создания новых API или модификации существующих. В случае, если какие-то сервисы недоступны или отключены на стороне заказчика, соответствующая функциональность на клиенте может быть ограничена (например, если отключен Identity Server – регистрация по email будет недоступна, и т.п.), что принимается как допущение.

- Интеграции с внешними системами: В объём работ не входят задачи по интеграции приложения с системами вне экосистемы Matrix. Например, не требуется подключение к CRM-системам, внешним базам данных, собственным push-сервисам заказчика (используется стандартный Matrix+FCM), никакой разработки административной панели или веб-интерфейсов управления. Приложение взаимодействует только с Matrix-серверами и службами, перечисленными выше, через их стандартные протоколы.

- Минимальная версия iOS: Приложение должно поддерживать работу на устройствах под управлением iOS 16.0 и выше (iPhone и iPod Touch, совместимых с iOS 16+). Выбор данной минимальной версии обусловлен необходимостью использовать современные возможности SwiftUI и соответствовать текущим требованиям Apple к новым приложениям (в 2024 году новые приложения должны быть собраны с SDK iOS 17, при этом минимальная версия 16 обеспечивает совместимость с распространенными устройствами, не оставляя при этом поддержкой устаревшие iOS). Поддержка более старых версий iOS (например, iOS 15) не планируется, чтобы не усложнять разработку и тестирование – пользовательская база на этих версиях незначительна, а Element X оптимизирован под последние OS.

- Совместимость устройств: Основной акцент – на iPhone. Приложение будет универсальным (Universal) для iOS/iPadOS по умолчанию (как и Element X), то есть его можно установить на iPad, однако специально адаптировать интерфейс под большие экраны iPad в рамках первой версии не требуется. Приложение должно корректно масштабироваться на iPad (работая как “увеличенный” iPhone-интерфейс) без критических ошибок, но отдельный дизайн для планшетов не разрабатывается.

- Лицензирование исходного кода: Element X распространяется под лицензией AGPL v3.0. Это означает, что при модификации и распространении приложения исполнителю и заказчику необходимо соблюдать условия этой лицензии. В частности, изменения в коде, основанные на Element X, тоже подпадают под AGPL: исходный код модификаций должен быть доступен пользователям при распространении приложения, если не будет получена коммерческая лицензия от правообладателя (Element). Данный аспект необходимо учесть юридически: либо открыть репозиторий с изменениями для соответствия AGPL, либо (если политика компании не позволяет раскрыть исходники) рассмотреть приобретение коммерческой лицензии на Element X. В рамках данного ТЗ, исполнителю следует проконсультировать заказчика по вопросам лицензии и обеспечить, чтобы публикация приложения не нарушала лицензионных соглашений.

- Конфиденциальность и политика безопасности: Приложение не должно нарушать политику App Store в части конфиденциальности. Все потенциально собираемые данные (например, номера телефонов или email при регистрации, диагностические логи при отправке отчета) должны быть перечислены в декларации App Privacy (в App Store Connect) и обрабатываться в соответствии с политикой конфиденциальности заказчика. В самом приложении не должно быть скрытых трекеров или сборщиков данных, кроме тех, что необходимы для работы Matrix-клиента (Firebase может собирать базовую аналитическую информацию, это нужно отразить в разделе Privacy). Также следует учитывать ограничения на использование отдельных API (например, не использовать недокументированные API, не запрашивать избыточные разрешения), чтобы успешно пройти проверку Apple.

## Сборка и публикация

Процесс сборки, тестирования и публикации приложения должен быть организован следующим образом:

- Использование актуальных средств разработки: Проект собирается в среде Xcode с использованием актуальной версии SDK. На момент разработки необходимо использовать Xcode (актуальной версии, поддерживающей iOS 17 SDK или новее) для соответствия требованиям App Store. Это позволит скомпилировать приложение с оптимизацией под современные устройства и гарантировать отсутствие устаревших элементов.

- Конфигурация сборки: Исполнитель настраивает сборку типа Release для App Store. Устанавливаются корректные идентификаторы: уникальный Bundle ID (отличный от com.element… стандартного, привязанный к аккаунту исполнителя), версионность (CFBundleShortVersionString и CFBundleVersion) устанавливается как 1.0.0 (Build 1) для первой версии, либо согласно пожеланиям заказчика. Включаются необходимые возможности (Capabilities) в проекте: Push Notifications, Background Modes (Remote notifications), ключевые функции Keychain Sharing (если требуется для E2EE), App Groups (если используются для поделенных контейнеров, маловероятно тут) и др. Все сторонние сервисы (Firebase) настроены для Release-окружения. Удостовериться, что в сборку не попадают тестовые или дебажные настройки (например, указатели на тестовый homeserver, флаг разработчика и т.п.).

- Профилирование и оптимизация: Перед финальной сборкой выполнить профилирование приложения на предмет использования памяти, утечек, времени запуска. Убедиться, что отключены debug-логирование, и приложение работает плавно на минимально поддерживаемом устройстве (например, iPhone 8 с iOS 16) и на актуальных (например, iPhone 14/15 с iOS 17/18). Оптимизировать размер приложения: удалить неиспользуемые ресурсы, убедиться, что бит-код (Bitcode) отключен (если еще актуально) и отладочные символы не включены в поставку.

- Подготовка метаданных для App Store: Совместно с заказчиком подготовить текстовое описание приложения для App Store (на русском и английском языках, либо только на требуемых рынках). Описание должно отражать основные возможности мессенджера и упоминать, что он основан на безопасном протоколе Matrix (при желании заказчика). Кроме того, подготовить:

  - Название приложения (Display Name) для App Store и подпись под иконкой (короткое название на Springboard, обычно совпадает).

  - Скриншоты интерфейса: сделать серию скриншотов готового приложения на разных устройствах (5.5" iPhone 8, 6.5" iPhone 11 Pro Max или более новые, возможно iPad) в требуемых разрешениях. Скриншоты должны отображать ключевые экраны: список чатов, экран переписки, экран звонка, экран профиля и т.д. Брендовые элементы (логотип, цвета) должны быть видны. Убедиться, что на скриншотах не отображаются тестовые данные, нарушающие конфиденциальность (рекомендуется создать тестовый чат/пользователей для этих целей).

  - Иконки и маркетинговые изображения: проверить, что в пакет приложения добавлен App Icon всех необходимых размеров, в том числе для App Store (1024x1024 PNG). Если требуются промо-графики (App Store Promotional Artwork) или видео-превью, их создание обсуждается отдельно (не обязательная часть для публикации, но может повысить привлекательность).

  - Категория приложения: указать категорию "Социальные сети" или "Productivity" (по согласованию, но мессенджеры обычно Social Networking).

  - Рейтинг контента: заполнить опросник для определения возрастного рейтинга (Matrix-мессенджер обычно 12+ из-за возможного пользовательского контента).

  - Политика конфиденциальности: предоставить ссылку на страницу с политикой конфиденциальности заказчика, где описано использование данных в приложении.

- Тестирование через TestFlight: Перед окончательной публикацией рекомендуется запустить внутреннее тестирование через TestFlight. Исполнитель загружает сборку в TestFlight, приглашает заказчика и, при необходимости, ограниченный круг бета-тестеров. В течение короткого периода (несколько дней) проводится проверка, что приложение устанавливается и функционирует корректно вне среды разработки, что push-уведомления доходят на устройства тестеров, и что нет критических ошибок. По итогам тестирования – финальное подтверждение от заказчика на публикацию.

- Прохождение модерации App Store: Исполнитель отправляет приложение на проверку (Submit for Review). Стандартное время проверки ~1-3 дня. Если модераторы Apple запросят дополнительные сведения или отклонят приложение, исполнитель должен оперативно отреагировать:

  - В случае запроса информации (App Review Information) – предоставить недостающие данные (например, тестовый аккаунт и инструкции, если приложение требует авторизации; для мессенджера может потребоваться предоставить учетную запись и инструкции, как тестировать, модераторам Apple).

  - В случае обнаружения нарушений – внести правки. Например, если будет претензия к использованию названия или контента, скорректировать метаданные; если техническая проблема (краш при запуске, недоступный функционал без регистрации) – исправить и пересобрать приложение. Важно: приложение не должно содержать упоминаний beta/тест, скрытых режимов, или неработающего функционала, иначе его могут отклонить.

- Публикация и завершение: После одобрения приложения модерацией, приложение становится доступно в App Store. Исполнитель переключает его статус на доступность для необходимых регионов (например, Россия и другие, либо глобально, в зависимости от пожеланий заказчика). На этом этапе проект считается практически завершенным. Заказчику передаются ссылки на приложение в магазине, а также доступ к аналитике (если нужно). Исполнитель должен убедиться, что финальная версия приложения в App Store идентична согласованной и протестированной сборке.

## Требования к результату

По итогам выполнения работ должны быть достигнуты следующие результаты, которые станут основанием для приемки проекта заказчиком:

- Готовое приложение в App Store: iOS-клиент мессенджера успешно опубликован в Apple App Store под указанным именем и с брендом заказчика. Приложение доступно для загрузки пользователям (либо публично, либо по внутреннему распределению через App Store — в зависимости от договоренностей).

- Соответствие функциональным требованиям: все оговоренные функции реализованы и работают корректно. Пользователи могут зарегистрироваться или залогиниться, обмениваться сообщениями (включая вложения), совершать аудио/видеозвонки, получать push-уведомления. Функциональность протестирована на минимально поддерживаемой версии iOS и на текущей версии iOS – проблем совместимости не обнаружено. Скорость работы приложения и синхронизации соответствует ожиданиям (благодаря использованию Sliding Sync, пользовательский интерфейс быстро отображает новые сообщения, приложение отзывчиво).

- Стабильность и качество: приложение не содержит блокирующих ошибок (crash'ей, утечек памяти, зависаний). При длительном использовании (несколько часов в день, большие объемы переписки) не возникает существенных проблем. Если какие-либо незначительные баги остаются (не влияющие на основную функциональность), они зафиксированы и известны заказчику. Уровень качества сопоставим с официальным клиентом Element X на момент релиза.

- Соответствие требованиям Apple: приложение прошло все проверки и удовлетворяет правилам Apple. Не возникло проблем с лицензированием open-source кода (AGPL соблюдена или урегулирована), с контентом или приватностью. В App Store Connect заполнена декларация о конфиденциальности, и она отражает фактическое поведение приложения. Приложение не было снято с публикации вскоре после релиза из-за каких-либо несоответствий.

- Брендирование и UI: внешний вид приложения соответствует брендбуку заказчика: установлена правильная иконка, имя приложения, цветовые элементы интерфейса настроены по согласованию (например, цвет акцентов или фоновых элементов, если это было частью задания). При этом общий стиль и удобство интерфейса остались консистентными с Element X, что подтверждается положительной обратной связью от первых пользователей (при наличии).

- Документация и исходный код: исполнитель передал заказчику исходный код проекта (например, доступ к приватному репозиторию GitHub или архив с кодом) с внесенными изменениями, сопровожденный краткой документацией по сборке. Заказчик имеет возможность самостоятельно собрать приложение из исходников при необходимости. Также предоставлены инструкции по базовому администрированию приложения, если требуются (например, замена API-ключа Firebase при его ротации, обновление конфигурации серверов в коде).

- Дальнейшее сопровождение: хотя выход за рамки ТЗ, ожидается, что исполнитель проконсультирует заказчика по вопросам дальнейшего обновления приложения. Например, если выйдет новая версия Element X, описать насколько сложно сливать изменения (merge) из оригинального репозитория, или какие минимальные шаги нужно предпринять для обновления. Это не обязательно оформляется как отдельный документ, но как результат – заказчик проинформирован о том, как можно поддерживать приложение актуальным.

После подтверждения всех вышеперечисленных пунктов проект считается выполненным успешно. Заказчик получает в свое распоряжение функционирующий iOS-мессенджер под собственным брендом, интегрированный с его Matrix-сервером, готовый к использованию пользователями без дополнительных доработок.